[MODEL PROIECT] PENSIUNEA „AGRO-SMART 2026”

Capacitate: 14 camere (24 locuri) + 6 cabane lemn | Standard: 3 Flori / nZEB / Digitalized

1. ANALIZA CONTEXTULUI ȘI ISTORICULUI (Sfat pentru Primării)

Primăriile trebuie să pună accent pe „Revitalizarea Rurală”. Descrieți localitatea ca o destinație care îmbină patrimoniul istoric cu facilitățile moderne. Menționați că pensiunea va folosi produse de la fermierii locali (integrare agroturistică).

2. ARBORELE PROBLEMELOR (De ce investim?)

- Cauza Rădăcină: Lipsa locurilor de cazare omologate și a facilităților de agrement moderne în zonă.

- Problema Centrală: Potențial turistic neexploatat și migrația tinerilor din localitate.

- Efecte: Venituri scăzute la bugetul local, degradarea imaginii localității, turiști care doar tranzitează zona fără a înnopta.

3. ARBORELE OBIECTIVELOR (Ce obținem?)

- Mijloace: Construcția unei pensiuni cu cramă, restaurant și cabane ecologice.

- Obiectiv Central: Crearea unui pol de atracție turistică sustenabilă în localitate.

- Finalitate: Creșterea numărului de înnoptări cu 40%, crearea de 10 locuri de muncă și promovarea brandului local.

4. LISTA ACTIVITĂȚILOR (Flux de Implementare 2026)

- Pregătire: SF/PT Finalizat | Achiziție servicii proiectare nZEB

- Construcție: Clădire „la roșu” | Utilizare materiale eco (lemn, piatră locală)

- Instalații: Independență energetică | Montare Pompe căldură & Panouri fotovoltaice

- Digitalizare: Smart Guest Experience | Self-check-in, Wi-Fi 6, Management energie

- Promovare: Listare Booking/Airbnb | Campanie Social Media & Lansare oficială

5. ANALIZA RISCURILOR (CRITICĂ PENTRU SUCCES)

- Creșterea prețului materialelor de construcții: Probabilitate Ridicată, Impact Mare | Strategie: Contracte cu preț fix și achiziție anticipată a stocurilor.

- Lipsa personalului calificat: Probabilitate Medie, Impact Critic | Strategie: Parteneriate cu școli de meserii sau oferirea de cazare angajaților.

- Sezonabilitatea scăzută: Probabilitate Medie, Impact Mediu | Strategie: Crearea unor pachete de „Work from Pension” pentru nomazi digitali.

- Securitatea cibernetică (IoT): Probabilitate Mică, Impact Mediu | Strategie: Implementarea de firewall-uri hardware pentru sistemele smart.

6. SPECIFICAȚII TEHNICE „SMART” (Pachetul de 1 Euro)

- Sisteme IoT: Senzori de temperatură care scad căldura automat când oaspetele pleacă din cameră.

- Hardware: Laptopuri de gestiune (Min. 16GB RAM) pentru administrarea rezervărilor și a sistemului de supraveghere 4K.

- Agrement: Stații de încărcare pentru biciclete electrice și mașini electrice (obligatoriu în 2026).

7. ANALIZA DE SUSTENABILITATE (PPP)

Dacă Primăria deține terenul, poate oferi proiectul unui investitor privat sub formă de Concesiune pe 25 de ani.

- Beneficiu Primărie: Redevență anuală + Promovarea localității.

- Beneficiu Privat: Acces la un proiect „Gata de construit” cu avize simplificate.

8. BUGET ESTIMATIV „AGRO-SMART 2026”

- Resurse Umane: 140.000 €

- Construcție Pensiune (nZEB): 850.000 €

- Cabane Lemn (6 buc): 120.000 €

- Instalații Energie Verde: 85.000 €

- Dotări Smart & IoT: 18.000 €

- Mobilier & Dotări Bucătărie: 110.000 €

- Amenajare Crama & Restaurant: 65.000 €

- Proiectare & Consultanță: 55.000 €

TOTAL INVESTIȚIE: 1.443.000 €

9. JALOANELE PROIECTULUI (MILESTONES)

- Jalonul 1 (Luna 2): Finalizarea Documentației Tehnice și obținerea Certificatului de Urbanism.

- Jalonul 2 (Luna 5): Obținerea Autorizației de Construire (AC).

- Jalonul 3 (Luna 8): Închiderea clădirii la roșu.

- Jalonul 4 (Luna 14): Finalizarea sistemului fotovoltaic și a pompelor de căldură.

- Jalonul 5 (Luna 18): Implementarea sistemului Smart Guest.

- Jalonul 6 (Luna 22): Recepția la terminarea lucrărilor și obținerea avizelor.

- Jalonul 7 (Luna 24): Lansarea pe piață.

10. ANALIZA SWOT

- Puncte Tari: Independență energetică nZEB, sistem IoT, design modular.

- Puncte Slabe: Investiție inițială mai mare cu 15%, dependență de internet (5G).

- Oportunități: Creșterea turismului rural, linii de finanțare verde (PNRR), brand local prin crame.

- Amenințări: Inflația materialelor, sezonabilitatea, schimbări legislative.

11. ECHIPA ȘI MANAGEMENTUL

- Administrator Pensiune, Contabil externalizat, Recepționeri (sistem hibrid cu Smart Check-in), Somelier/Responsabil cramă, Bucătar șef, Personal curățenie, Tehnician mentenanță externalizat.

12. SHUTTLE-UL EXPERIENȚELOR LOCALE

- Mașină: SUV Electric sau Microbuz 8+1 locuri dotat cu suport pentru biciclete și Wi-Fi. Utilizat pentru transfer, tururi de cramă și aprovizionare cu produse proaspete de la fermieri.